# PROGRAM POBOLJŠANJA IMS-A

| Tvrtka: | TEHMA d.o.o. |
| --- | --- |
| Oznaka dokumenta: | PROG-PB |
| Verzija: | v1.1 |
| Datum: | 23.09.2026. |
| Odobrio: | Direktor |
| Vlasnik dokumenta: | ## MR |
| Status: | ## Kontrolirani dokument |
| Povezana dokumentacija: | ## PROC-M1, PROC-M2, REG-PROMJ, REG-NC-KR, REG-IA, EDU-PLAN, RZZ, PUZ |
| Rok čuvanja: | ## 3 godine |

# SVRHA

## Cilj Programa poboljšanja (PROG-PB) je sustavno:

- identificirati,

- planirati,

- pratiti i

- provoditi

## sve aktivnosti poboljšanja koje proizlaze iz različitih izvora unutar Integriranog sustava upravljanja (IMS).

## Program poboljšanja obuhvaća mjere koje nastaju kao rezultat:

- Upravine ocjene (PROC-M1)

- Internih audita (REG-IA)

- Vanjskih audita certifikacijske kuće

- Nesukladnosti i provedenih korektivnih radnji (REG-NC-KR)

- Inspekcijskih nadzora

- Zakonskih izmjena (RZZ + PUZ)

- Procjene rizika i aspekata okoliša (REG-RIZ, REG-AO)

- Prijedloga zaposlenika i voditelja gradilišta

- Prijedloga investitora, nadzora i kooperanata

## Program poboljšanja time predstavlja centralni alat za kontinuirano poboljšavanje sustava (ISO 9001: 10.3, ISO 14001: 10.3).

# STRUKTURA PROG-PB

## Program vodi MR u obliku sveobuhvatne tablice u Excelu ili SharePointu.

## Tablica mora omogućiti:

- praćenje svih mjera,

- povezivanje mjera s izvorom,

- pregled odgovornosti i rokova,

- bilježenje dokaza provedbe,

- pregled napretka za Upravinu ocjenu.

## Tablica: PROG-PB – Program poboljšanja

| ## ID | ## Izvor poboljšanja | ## Opis mjere | ## Odgovorna osoba | ## Rok | ## Potrebni resursi | ## Status | ## Evidencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-2026-01 | Vježba pripravnosti 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) | Na svakom gradilištu odrediti i označiti mjesto za opremu za intervenciju kod izlijevanja (apsorbenti, prekrivač za slivnik, barijere) i unijeti ga u lokacijski dodatak plana pripravnosti. | HSE referent | 31.10.2026. | naljepnice, oznake, dopuna opreme | otvoreno | PLAN-IIZS-L, fotografije |
| PB-2026-02 | Vježba pripravnosti 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) | Lokaciju i način uporabe opreme za intervenciju uvrstiti u uvodni razgovor s radnicima pri dolasku na novo gradilište. | MR i HSE referent | 31.10.2026. | dopuna uvodne obuke | otvoreno | FRM-IMS-01, zapis o obuci |
| PB-2026-03 | Vježba pripravnosti 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) | Uvesti tromjesečnu provjeru kompletnosti opreme za intervenciju na aktivnim gradilištima. | Voditelji gradilišta | 31.12.2026. | checklista | otvoreno | FRM-IMS-02 |
| PB-2026-04 | Upravina ocjena 14.09.2026. (ZAP-UO-2026-01) | Kod uvjetno odobrenih dobavljača upisati rok i uvjet odobrenja te datum ponovne provjere; za neodobrenog dobavljača evidentirati zabranu angažmana do ponovne evaluacije. | MR | 30.09.2026. | - | otvoreno | FRM-IMS-06, POP-DOB-01 |
| PB-2026-05 | Interni audit 14.09.2026. (ZAP-IA-03) | Kod podizvođača radova obvezno ocjenjivati kriterije zaštite na radu i primjene okolišnih mjera, koji su u dijelu evaluacija ostali neocijenjeni. | MR i HSE referent | 30.09.2026. | dopuna uputa uz obrazac | otvoreno | FRM-IMS-06 |
| PB-2026-06 | Interni audit 14.09.2026. (ZAP-IA-03) | Zastarjele verzije dokumenata u radnim mapama označiti kao zastarjele i odvojiti od važećih, prema PROC-IMS-01. | MR | 30.09.2026. | - | otvoreno | Registar IMS dokumenata |
| PB-2026-07 | Interni audit 14.09.2026. (ZAP-IA-03) | U Registru IMS dokumenata objasniti prazninu u numeraciji obrazaca između FRM-IMS-08 i FRM-IMS-10 ili je zatvoriti. | MR | 30.09.2026. | - | otvoreno | TEHMA-IMS-REG-01 |
| PB-2026-08 | Interni audit 14.09.2026. (ZAP-IA-03) | Izraditi lokacijski dodatak plana pripravnosti (PLAN-IIZS-L) za svako aktivno gradilište, sa specifičnim rizicima, planom evakuacije i lokacijama opreme. | HSE referent | 31.10.2026. | izrada dodataka | otvoreno | PLAN-IIZS-L |
| PB-2026-09 | Dokumentacijski audit DNV 07.09.2026., zapažanje 0001 | [Prepisati tekst zapažanja iz Liste nalaza DNV i upisati radnju. Prijedlog radnje odabrati iz registra REG-ZAP-01.] | MR | 02.10.2026. | - | otvoreno | REG-ZAP-01 |
| PB-2026-10 | Dokumentacijski audit DNV 07.09.2026., zapažanje 0003 | [Prepisati tekst zapažanja iz Liste nalaza DNV i upisati radnju. Prijedlog radnje odabrati iz registra REG-ZAP-01.] | MR | 02.10.2026. | - | otvoreno | REG-ZAP-01 |
| PB-2026-11 | Dokumentacijski audit DNV 07.09.2026., zapažanje 0004 | [Prepisati tekst zapažanja iz Liste nalaza DNV i upisati radnju. Prijedlog radnje odabrati iz registra REG-ZAP-01.] | MR | 02.10.2026. | - | otvoreno | REG-ZAP-01 |
| PB-2026-12 | Dokumentacijski audit DNV 07.09.2026., zapažanje 0009 | [Prepisati tekst zapažanja iz Liste nalaza DNV i upisati radnju. Prijedlog radnje odabrati iz registra REG-ZAP-01.] | MR | 02.10.2026. | - | otvoreno | REG-ZAP-01 |

# STATUSI MJERA

## Svi statusi usklađeni su s ISO 9001 / 14001 i moraju se koristiti dosljedno:

| ## OTVORENO | - mjera je prihvaćena, ali nije započela. |
| --- | --- |
| ## U TIJEKU | - aktivnost se provodi, - postoje bilješke, dokumenti ili prvi dokazi. |
| ## ZATVORENO | - mjera je u potpunosti provedena, - postoji dokaz o provedenoj radnji, - učinak je verificiran. |
| ## ODGODA | - rok je produžen, - mora biti jasno naveden razlog odgode (npr. vremenski uvjeti, nedostupnost podizvođača, budžetska ograničenja). |

# VERIFIKACIJA UČINKOVITOSTI (OBAVEZNO!)

## Za svaku mjeru mora postojati dokaz provedbe i dokaz učinkovitosti.

## Primjeri dokaza učinkovitosti:

- slike s gradilišta (prije/poslije),

- zapisnici iz PKI,

- zapisnici NC/KR,

- rezultati edukacija,

- revizija dokumentacije,

- novi RZZ,

- izmjene procedura.

## Tko radi verifikaciju?

- MR + Direktor (zajedno)

- jednom mjesečno: pregled statusa

- jednom godišnje: u sklopu Upravine ocjene (PROC-M1)

# ARHIVIRANJE

| ## Dokument | ## Rok čuvanja | ## Lokacija |
| --- | --- | --- |
| ## PROG-PB (aktivna verzija) | ## 3 godine | ## SharePoint / IMS / Poboljšanja |
| ## Završene mjere (dokazi) | ## min. 3 godine | ## IMS / 08 – Zapisnici |
| ## Povezani dokumenti (NC, auditi, RZZ…) | ## prema rokovima u procedurama | ## pripadajuće mape |

## MR zadržava odgovornost za održavanje aktualne verzije PROG-PB.