# PROGRAM POBOLJŠANJA IMS-A

| Tvrtka: | TEHMA d.o.o. |
| --- | --- |
| Oznaka dokumenta: | PROG-PB |
| Verzija: | v1.4 |
| Datum: | 26.09.2026. |
| Odobrio: | Direktor |
| Vlasnik dokumenta: | ## MR |
| Status: | ## Kontrolirani dokument |
| Povezana dokumentacija: | ## PROC-M1, PROC-M2, REG-PROMJ, REG-NC-KR, REG-IA, EDU-PLAN, RZZ, PUZ |
| Rok čuvanja: | ## 3 godine |

# SVRHA

## Cilj Programa poboljšanja (PROG-PB) je sustavno:

- identificirati,

- planirati,

- pratiti i

- provoditi

## sve aktivnosti poboljšanja koje proizlaze iz različitih izvora unutar Integriranog sustava upravljanja (IMS).

## Program poboljšanja obuhvaća mjere koje nastaju kao rezultat:

- Upravine ocjene (PROC-M1)

- Internih audita (REG-IA)

- Vanjskih audita certifikacijske kuće

- Nesukladnosti i provedenih korektivnih radnji (REG-NC-KR)

- Inspekcijskih nadzora

- Zakonskih izmjena (RZZ + PUZ)

- Procjene rizika i aspekata okoliša (REG-RIZ, REG-AO)

- Prijedloga zaposlenika i voditelja gradilišta

- Prijedloga investitora, nadzora i kooperanata

## Program poboljšanja time predstavlja centralni alat za kontinuirano poboljšavanje sustava (ISO 9001: 10.3, ISO 14001: 10.3).

# STRUKTURA PROG-PB

## Program vodi MR u obliku sveobuhvatne tablice u Excelu ili SharePointu.

## Tablica mora omogućiti:

- praćenje svih mjera,

- povezivanje mjera s izvorom,

- pregled odgovornosti i rokova,

- bilježenje dokaza provedbe,

- pregled napretka za Upravinu ocjenu.

## Tablica: PROG-PB - Program poboljšanja

| ## ID | ## Izvor poboljšanja | ## Opis mjere | ## Odgovorna osoba | ## Rok | ## Potrebni resursi | ## Status | ## Evidencija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-2026-01 | Vježba pripravnosti 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) | Na svakom gradilištu odrediti i označiti mjesto za opremu za intervenciju kod izlijevanja (apsorbenti, prekrivač za slivnik, barijere) i unijeti ga u lokacijski dodatak plana pripravnosti. | HSE referent | 31.10.2026. | naljepnice, oznake, dopuna opreme | otvoreno | PLAN-IIZS-L, fotografije |
| PB-2026-02 | Vježba pripravnosti 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) | Lokaciju i način uporabe opreme za intervenciju uvrstiti u uvodni razgovor s radnicima pri dolasku na novo gradilište. | MR i HSE referent | 31.10.2026. | dopuna uvodne obuke | otvoreno | FRM-IMS-01, zapis o obuci |
| PB-2026-03 | Vježba pripravnosti 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) | Uvesti tromjesečnu provjeru kompletnosti opreme za intervenciju na aktivnim gradilištima. | Voditelji gradilišta | 31.12.2026. | checklista | otvoreno | FRM-IMS-02 |
| PB-2026-04 | Upravina ocjena 14.09.2026. (ZAP-UO-2026-01) | Kod uvjetno odobrenih dobavljača upisati rok i uvjet odobrenja te datum ponovne provjere; za neodobrenog dobavljača evidentirati zabranu angažmana do ponovne evaluacije. | MR | 30.09.2026. | - | otvoreno | FRM-IMS-06, POP-DOB-01 |
| PB-2026-05 | Interni audit 14.09.2026. (ZAP-IA-03), zapažanje 1 | Kod podizvođača radova obvezno ocjenjivati kriterije zaštite na radu i primjene okolišnih mjera, koji su u dijelu evaluacija ostali neocijenjeni. | MR i HSE referent | 30.09.2026. | dopuna uputa uz obrazac | u tijeku (izrađeno 25.09.2026., čeka odobrenje direktora) | PROC-IMS-06 v1.1 i PROC-IMS-04 v1.1 (ZNR i okolišni kriteriji obvezni) |
| PB-2026-06 | Dokumentacijski audit DNV 06.09.2026. (upravljanje dokumentima) | Zastarjele verzije dokumenata u radnim mapama označiti kao zastarjele i odvojiti od važećih, prema PROC-IMS-01. | MR | 30.09.2026. | - | u tijeku (izrađeno 25.09.2026., čeka odobrenje direktora) | Mapa 99_Zastarjelo, REG-DOK u TEHMA-IMS-Registru v1.1 |
| PB-2026-07 | Registar IMS dokumenata (REG-DOK) | U Registru IMS dokumenata objasniti prazninu u numeraciji obrazaca između FRM-IMS-08 i FRM-IMS-10 ili je zatvoriti. | MR | 30.09.2026. | - | u tijeku (izrađeno 25.09.2026., čeka odobrenje direktora) | REG-DOK u TEHMA-IMS-Registru v1.1 (objašnjenje numeracije) |
| PB-2026-08 | Vježba pripravnosti 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) | Izraditi lokacijski dodatak plana pripravnosti (PLAN-IIZS-L) za svako aktivno gradilište, sa specifičnim rizicima, planom evakuacije i lokacijama opreme. | HSE referent | 31.10.2026. | izrada dodataka | otvoreno | PLAN-IIZS-L |
| PB-2026-09 | Dokumentacijski audit DNV 06.09.2026., zapažanje RENRAJ-0001 | Izdati Priručnik IMS-a v1.2 s izričitim razmatranjem klimatskih promjena kao vanjskog pitanja i ocjenom relevantnosti za izvođenje radova; dopuniti registar zainteresiranih strana (list REG-DION) očekivanjima povezanima s klimatskim promjenama i načinom praćenja; uvrstiti temu kao stalnu točku dnevnog reda upravine ocjene. | MR i konzultant | 02.10.2026. | - | u tijeku (izrađeno 25.09.2026., čeka odobrenje direktora) | Priručnik v1.2, REG-DION, PROC-M1 v1.1 |
| PB-2026-10 | Dokumentacijski audit DNV 06.09.2026., zapažanje RENRAJ-0003; interni audit 14.09.2026. (ZAP-IA-03), zapažanje 2 | Objediniti sadržaj svih evidencija u jedan mjerodavni registar TEHMA-RIZ-IMS-01, s jedinstvenim kriterijem ocjene i pragom značajnosti; paralelne evidencije označiti kao zastarjele; unijeti prilike, najmanje jednu po ključnom procesu; u Priručniku i PROC-IMS-01 odrediti koji je registar mjerodavan. | MR i konzultant | 02.10.2026. | - | u tijeku (izrađeno 25.09.2026., čeka odobrenje direktora) | TEHMA-RIZ-IMS-01 v1.1 |
| PB-2026-11 | Dokumentacijski audit DNV 06.09.2026., zapažanje RENRAJ-0004 | Objediniti aspekte u jednu mjerodavnu matricu TEHMA-AO-IMS-01; u PROC-IMS-07 opisati metodologiju vrednovanja, kriterije i prag značajnosti; za svaku aktivnost navesti aspekt, utjecaj, uvjete nastanka (redovni, izvanredni, izvanredna situacija) i obrazloženje ocjene. | HSE referent, MR i konzultant | 02.10.2026. | - | u tijeku (izrađeno 25.09.2026., čeka odobrenje direktora) | TEHMA-AO-IMS-01 v1.1, PROC-IMS-07 v1.1 |
| PB-2026-12 | Dokumentacijski audit DNV 06.09.2026., zapažanje RENRAJ-0009 | Ažurirati registar zakonskih zahtjeva i procjenu usklađenosti na važeća izdanja propisa, ukloniti zastarjele reference i iz Priručnika, uz upis datuma zadnje provjere po svakom propisu; uvesti preispitivanje registra najmanje dvaput godišnje i pri svakoj izmjeni propisa. | MR | 02.10.2026. | - | u tijeku (izrađeno 25.09.2026., čeka odobrenje direktora) | FRM-IMS-08 v1.1, PUZ, PROC-IMS-07 v1.1 |

# STATUSI MJERA

## Svi statusi usklađeni su s ISO 9001 / 14001 i moraju se koristiti dosljedno:

| ## OTVORENO | - mjera je prihvaćena, ali nije započela. |
| --- | --- |
| ## U TIJEKU | - aktivnost se provodi, - postoje bilješke, dokumenti ili prvi dokazi. |
| ## ZATVORENO | - mjera je u potpunosti provedena, - postoji dokaz o provedenoj radnji, - učinak je verificiran. |
| ## ODGODA | - rok je produžen, - mora biti jasno naveden razlog odgode (npr. vremenski uvjeti, nedostupnost podizvođača, budžetska ograničenja). |

# VERIFIKACIJA UČINKOVITOSTI (OBAVEZNO!)

## Za svaku mjeru mora postojati dokaz provedbe i dokaz učinkovitosti.

## Primjeri dokaza učinkovitosti:

- slike s gradilišta (prije/poslije),

- zapisnici iz PKI,

- zapisnici NC/KR,

- rezultati edukacija,

- revizija dokumentacije,

- novi RZZ,

- izmjene procedura.

## Tko radi verifikaciju?

- MR + Direktor (zajedno)

- jednom mjesečno: pregled statusa

- jednom godišnje: u sklopu Upravine ocjene (PROC-M1)

# ARHIVIRANJE

| ## Dokument | ## Rok čuvanja | ## Lokacija |
| --- | --- | --- |
| ## PROG-PB (aktivna verzija) | ## 3 godine | ## SharePoint / IMS / Poboljšanja |
| ## Završene mjere (dokazi) | ## min. 3 godine | ## IMS / 08 - Zapisnici |
| ## Povezani dokumenti (NC, auditi, RZZ…) | ## prema rokovima u procedurama | ## pripadajuće mape |

## MR zadržava odgovornost za održavanje aktualne verzije PROG-PB.