UPRAVLJANJE NABAVOM I DOBAVLJAČIMA

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: PROC-IMS-04

Verzija: 1.1

Datum: 25.09.2026.

Status dokumenta: Kontrolirani dokument

Vlasnik dokumenta: MR / Administracija

Odobrio: Direktor

Sljedeći pregled: najkasnije 12 mjeseci od izdavanja

# SVRHA

Ovom procedurom definira se način:

- nabave materijala, opreme i usluga,

- odabira, evaluacije i nadzora dobavljača,

- upravljanja neodobrenim i nesukladnim dobavljačima,

radi osiguravanja da inputi nabave zadovoljavaju zahtjeve kvalitete, okoliša i zakonodavstva.

# OPSEG

Postupak se primjenjuje na sve procese nabave vezane uz:

- materijale (beton, armatura, agregat, PVC, metal, električni materijali…),

- opremu i strojeve,

- transportne usluge,

- podizvođače radova,

- posebne usluge (geodet, laboratorij, atesti).

# POVEZANI DOKUMENTI

- POP-DOB-01 - Popis odobrenih dobavljača i podizvođača

- FRM-IMS-06 - Evidencija i evaluacija dobavljača i podizvođača

- TEHMA-RIZ-IMS-01 - Registar rizika i prilika

- REG-NC-KR - Registar nesukladnosti

- PROC-IMS-06 - Upravljanje podizvođačima

- PROC-IMS-01 - Upravljanje dokumentima

- PKI - Plan kontrole i ispitivanja

# DEFINICIJE

| Dobavljač: | pravna ili fizička osoba koja isporučuje materijal, opremu ili uslugu. |
| --- | --- |
| Podizvođač: | dobavljač koji izvodi radove za TEHMA d.o.o. |
| Evaluacija: | ocjenjivanje dobavljača na temelju kriterija. |
| Neodobren dobavljač: | dobavljač koji ne može biti angažiran dok ne ispuni kriterije. |

# POSTUPAK

## Odabir dobavljača

Dobavljač se može koristiti samo ako su ispunjena SVA sljedeća pravila:

- Dobavljač je evaluiran na obrascu FRM-IMS-06 i upisan u POP-DOB-01 - Popis odobrenih dobavljača i podizvođača

Upis uključuje:

- puni naziv dobavljača,

- OIB, adresu, kontakt osobu,

- tip dobavljača (materijal, usluga, podizvođač),

- popis roba/usluga koje isporučuju,

- dokumentaciju i certifikate koje posjeduju,

- status (odobren / uvjetno odobren / neodobren), datum evaluacije i datum sljedeće evaluacije, a kod uvjetnog statusa i uvjet i rok.

Bez evaluacije na FRM-IMS-06 i unosa u POP-DOB-01 dobavljač se ne smije koristiti ni za jednu nabavu, a s podizvođačem se ne smije sklopiti ugovor.

- Dobavljač mora imati jedan od sljedećih statusa:

ODOBREN

Dobavljač zadovoljava sve kriterije i može se bez ograničenja koristiti u procesima Tehme.

UVJETNO ODOBREN (proba / ograničeno vrijeme, uz uvjet i rok upisan u POP-DOB-01)

Koristi se kada:

- dobavljač je nov, ali ima zadovoljavajuće reference,

- nedostaje dio dokumentacije (npr. certifikat u obnovi),

- potrebno je dodatno praćenje zbog ranijih manjih odstupanja.

Ograničenja:

- vrijedi najduže 3 mjeseca,

- dobavljač radi pod pojačanim nadzorom,

- najmanje jedna evaluacija u razdoblju uvjetnog statusa.

NEODOBREN - zabrana angažmana do ponovne evaluacije

Primjenjuje se kada:

- dobavljač ne ispunjava kriterije,

- nije dostavio obvezne ateste/dokumente,

- ima veće nesukladnosti,

- ima negativne reference,

- krši ZNR ili okolišne zahtjeve.

Dobavljač materijala ili usluge sa statusom NEODOBREN ne smije biti angažiran osim uz pisanu iznimku Direktora. Za podizvođače radova iznimka nije dopuštena: podizvođač sa statusom NEODOBREN ne smije se angažirati do ponovne evaluacije s pozitivnim ishodom (PROC-IMS-06).

## Kriteriji pre-kvalifikacije dobavljača

Da bi dobavljač dobio status ODOBREN ili UVJETNO ODOBREN, mora zadovoljiti sljedeće kategorije kriterija:

- Administrativni i pravni kriteriji

- valjan OIB i registracija u sudskom/obrtom registru,

- PDV status (ako je primjenjivo),

- NKD mora odgovarati djelatnosti koju obavlja za Tehmu,

- valjani ugovori o korištenju opasnih tvari (ako je primjenjivo),

- urednost poslovanja (bez blokada računa).

Dokaz: izvadak iz sudskog registra, PDV potvrda, BON2.

- Tehničke reference u građevinskoj industriji

Dobavljač mora dokazati da ima iskustva u:

- isporuci građevinskih materijala (beton, čelik, agregat…),

- pružanju tehničkih usluga (geodetske, ispitivanja, transport),

- podizvođenju radova (iskopi, betoniranje, elektro radovi…).

Dokaz: liste referenci, ugovori, potvrde naručitelja.

- Kvaliteta proizvoda i usluga

- materijali moraju odgovarati normama (npr. HRN EN 206 za beton),

- isporuka mora biti točna, bez odstupanja,

- dokumentacija (atesti, prateći list (PL)) mora biti uredna i dostavljena uz svaki materijal.

Dokaz: atesti, certifikati o sukladnosti, zapisnici o kontroli prijema, PKI. Kopije atesta i pratećih listova (PL) čuvaju se 10 godina.

- Certifikati i tehnička dokumentacija (obavezni prema vrsti usluge)

Primjeri:

- Beton: certifikat FPC + EN 206

- Čelik: certifikat EN 1090

- Strojna oprema: godišnji servisi i ispitivanja

- Brodovi/ponton: valjane pomorske isprave

- Laboratoriji: akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17025

Dokazi: kopije certifikata, evidencije servisa, atesti.

- Okolišni kriteriji (ISO 14001)

- dobavljač mora imati organiziran sustav zbrinjavanja otpada,

- mora dostaviti prateće listove za opasni otpad (ako je primjenjivo),

- mora imati spremnike za gorivo u skladu s pravilima,

- strojevi moraju biti bez vidljivog curenja ulja/goriva,

- mora poštovati zabrane ispuštanja otpada u tlo/vodu.

Kod dobavljača koji mogu imati značajne okolišne aspekte (transport, beton, gorivo, otpad) provodi se procjena njihovog utjecaja u skladu s TEHMA-AO-IMS-01.

Dokazi: prateći list (PL), potvrde Čistoće, zapisnici inspekcija.

- Sigurnosni kriteriji (ZNR)

- radnici dobavljača moraju imati potrebne osposobljenosti (ZNR, strojevi),

- osobna zaštitna oprema mora biti ispravna i korištena,

- radovi moraju biti usklađeni s PS Zaštita na radu.

Dokazi: uvjerenja, popis osposobljenosti, ZNR zapisnici.

- Financijska stabilnost

- uredno poslovanje bez dugoročnih blokada,

- prihvatljivi financijski pokazatelji,

- procjena rizika dobavljača (TEHMA-RIZ-IMS-01).

Dokazi: BON2/SOL2, FINA izvješća.

## Verifikacija novog dobavljača

MR provodi evaluaciju novog dobavljača na obrascu FRM-IMS-06 prije prve narudžbe, a Direktor je odobrava. MR je dužan:

- Pregledati svu dostavljenu dokumentaciju,

- provjeriti dostupne reference,

- procijeniti rizik dobavljača (TEHMA-RIZ-IMS-01),

- donijeti odluku o statusu:

- ODOBREN

- UVJETNO ODOBREN

- NEODOBREN

- unijeti dobavljača u POP-DOB-01 sa statusom, datumom evaluacije i datumom sljedeće evaluacije (kod uvjetnog statusa i uvjet i rok),

- obavijestiti Voditelje gradilišta.

Učinkovitost dobavljača prati se kroz PKI nalaze, evidenciju nesukladnosti (REG-NC-KR) i periodičnu evaluaciju (točka 5.4).

Time je pre-kvalifikacija završena i dobavljač se može koristiti u nabavi.

## Periodična evaluacija dobavljača i podizvođača

MR provodi evaluaciju svih dobavljača i podizvođača upisanih u POP-DOB-01 najmanje jednom godišnje na obrascu FRM-IMS-06, na temelju nalaza PKI, evidencije nesukladnosti (REG-NC-KR) i iskustava s isporukama, a evaluaciju odobrava Direktor. Rezultat se upisuje u POP-DOB-01 (status, datum evaluacije, datum sljedeće evaluacije).

Za podizvođače radova postupak i obvezni kriteriji (zaštita na radu, gospodarenje otpadom, sprječavanje izlijevanja) utvrđeni su u PROC-IMS-06. Ugovor s podizvođačem ne sklapa se bez ispunjene i odobrene evaluacije na obrascu FRM-IMS-06.

Rezultati evaluacija dobavljača i podizvođača obvezni su ulaz upravine ocjene (ISO 9001 t. 9.3.2 c) 7), PROC-M1), a provjera primjene ove točke dio je checkliste internog audita za nabavu (OBR-IA-IMS-01).

# POSTUPAK ZAHTJEVA ZA NABAVU I IZDAVANJA NARUDŽBE

Proces nabave započinje formalnim zahtjevom za nabavu i završava izdavanjem narudžbe dobavljaču. Postupak uključuje sljedeće korake:

- Zahtjev za nabavu (iniciranje potrebe)

Zahtjev može inicirati:

- Voditelj gradilišta,

- tehničko osoblje,

- MR (u slučaju uredskih potrepština i opreme),

- Direktor (u slučaju velikih nabava).

Zahtjev za nabavu mora sadržavati minimalno:

- opis potrebnog materijala/usluge,

- količinu,

- datum kada je materijal potreban,

- projekt/gradilište na koje se odnosi,

- opravdanje (ako nije standardna stavka),

- kontakt osobu za dodatna pojašnjenja.

Zahtjev može biti:

- u pisanom obliku (e-mail),

- u Excel obrascu za narudžbe,

- putem internog obrasca (ako se razvije kasnije).

Usmeni zahtjevi se ne prihvaćaju osim u hitnim slučajevima - tada se moraju naknadno dokumentirati.

- Provjera dobavljača u POP-DOB-01 (odobrenje prije narudžbe)

Prije svake nabave MR obavezno provjerava status dobavljača u POP-DOB-01 - Popis odobrenih dobavljača i podizvođača.

Provjerava se:

- je li dobavljač ODOBREN ili UVJETNO ODOBREN,

- je li dokumentacija dobavljača važeća (certifikati, atesti, servisi),

- postoje li otvorene NC ili problemi iz prethodnih isporuka,

- je li istekao datum sljedeće evaluacije (ako jest, evaluacija se provodi prije narudžbe).

Ako je dobavljač:

| ODOBREN |  | Nabava može ići dalje bez ograničenja. |
| --- | --- | --- |
| UVJETNO ODOBREN |  | MR ili Direktor potvrđuju dopuštenost angažmana (npr. samo za određene materijale ili ograničeno vrijeme). |
| NEODOBREN |  | angažiranje nije dopušteno do ponovne evaluacije. Voditelj gradilišta dobiva obavijest i mora predložiti drugog dobavljača. |

- Izdavanje narudžbe dobavljaču

Narudžba se uvijek izdaje pisanim putem:

- službeni e-mail,

- narudžbenica (PDF/Word/ERP obrazac),

- ugovor o nabavi (za veće poslove).

Usmene narudžbe nisu dopuštene osim u hitnim slučajevima (bez odgađanja moraju biti dokumentirane e-mailom).

Narudžbu izrađuje:

- MR / Administracija,

- ili Direktor kod većih nabava.

Narudžba se čuva kao kontrolirani dokument u folderu Nabava/2025, te se prilaže gradilišnoj dokumentaciji.

- Obavezni elementi svake narudžbe

Svaka narudžba mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

a) Količina

- precizno izražena (kg, m³, kom, ml, J/N, sati usluge)

- u skladu s projektom ili PKI

b) Specifikacija materijala ili usluge

- naziv materijala

- norma (npr. HRN EN 206 za beton)

- klasa, granulacija, dimenzija, boja, tip

- kod artikla (ako postoji)

- tehnički opis za usluge (npr. “transport materijala 8 t, 15 km”)

c) Rok isporuke

- točan datum i vrijeme

- ograničenja (beton primjerice ima točan vremenski prozor)

d) Lokacija isporuke

Mora biti jasno definirano:

- adresa gradilišta,

- točka iskrcaja,

- posebne upute (ulazna vrata, manipulacijska zona).

Kod betona i točna lokacija pumpe.

e) Odgovorna osoba za prijem

U narudžbi se navodi:

- ime i prezime radnika koji prima robu,

- broj mobitela,

- eventualne napomene (npr. “prijem samo uz atest”).

Ova osoba je odgovorna za:

- provjeru isporuke,

- potpis,

- prijavu nesukladnosti ako postoje odstupanja.

# POVIJEST IZMJENA

| Verzija | Datum | Opis promjene | Odobrio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10.11.2025. | Inicijalno izdanje procedure upravljanja nabavom i dobavljačima | Direktor |
| 1.1 | 25.09.2026. | Evaluacija dobavljača i podizvođača provodi se na obrascu FRM-IMS-06 (prije prve narudžbe i najmanje jednom godišnje), a rezultati se upisuju u POP-DOB-01 (umjesto REG-DOB) sa statusom, uvjetom i rokom te datumom sljedeće evaluacije. Za podizvođače radova upućivanje na PROC-IMS-06 i zabrana ugovora bez odobrene evaluacije. Rezultati evaluacija obvezni su ulaz upravine ocjene i provjeravaju se na internom auditu nabave. Nazivi registara usklađeni (TEHMA-RIZ-IMS-01, TEHMA-AO-IMS-01). | Direktor |