REGISTAR ZAPAŽANJA S DOKUMENTACIJSKOG AUDITA I POSTUPANJE

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: REG-ZAP-01

Verzija: 1.2

Datum: 25.09.2026.

Vlasnik dokumenta: Rinalda Kalmeta, predstavnik uprave (MR)

Povezani dokumenti: PROG-PB (Program poboljšanja IMS-a), Lista nalaza DNV od 07.09.2026.

Svrha: evidentirati zapažanja s dokumentacijskog audita i radnje po njima, kako se ista tema ne bi ponovila na certifikacijskom auditu (Faza 2, 05. do 07.10.2026.).

# 1. Zapažanja s audita

Tekst zapažanja prenesen je iz Liste nalaza DNV-a od 06.09.2026. (pronalasci RENRAJ-0001, 0003, 0004 i 0009). Odgovori na nesukladnosti 0002, 0005, 0006, 0007 i 0008 unose se u Listu nalaza i My Certification Portal, ovdje se ne ponavljaju.

| Oznaka | Tekst zapažanja (prepisati iz Liste nalaza) | Radnja | Nositelj | Rok | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | Poboljšanje u dokumentiranju konteksta organizacije i zahtjeva zainteresiranih strana vezano uz klimatske promjene (ISO 9001/14001, t. 4.1 i 4.2). Organizacija navodi utjecaj klimatskih i okolišnih faktora, ali razmatranje klimatskih promjena i povezanih očekivanja dionika nije jasno dokumentirano. | Izdati Priručnik IMS-a v1.2 s izričitim razmatranjem klimatskih promjena kao vanjskog pitanja i ocjenom relevantnosti za izvođenje radova; dopuniti registar zainteresiranih strana (list REG-DION) očekivanjima povezanima s klimatskim promjenama i načinom praćenja; uvrstiti temu kao stalnu točku dnevnog reda upravine ocjene. | MR i konzultant | 02.10.2026. | Provedeno 25.09.2026.: Priručnik v1.2 (pogl. 3.2), REG-DION u TEHMA-IMS-Registru v1.1, PROC-M1 v1.1 (stalna točka), OBR-IA-IMS-01 v1.1. Čeka odobrenje direktora; učinkovitost se provjerava na sljedećoj upravinoj ocjeni. |
| 0003 | Poboljšanje u upravljanju rizicima i prilikama (t. 6.1). Registri rizika (RIZ-IMS-01, IMS-RISK-ENV i list MATR-RIZ) sadrže različite skupove rizika i različite kriterije ocjenjivanja, pa podaci nisu usklađeni. Prilike su ograničeno evidentirane. | Objediniti sadržaj svih evidencija u jedan mjerodavni registar TEHMA-RIZ-IMS-01, s jedinstvenim kriterijem ocjene i pragom značajnosti; paralelne evidencije označiti kao zastarjele; unijeti prilike, najmanje jednu po ključnom procesu; u Priručniku i PROC-IMS-01 odrediti koji je registar mjerodavan. | MR i konzultant | 02.10.2026. | Provedeno 25.09.2026.: TEHMA-RIZ-IMS-01 v1.1 (objedinjeni registar s prilikama), MATR-RIZ i IMS-RISK-ENV označeni zastarjelima, PROC-IMS-01 v1.1. Čeka odobrenje direktora. |
| 0004 | Poboljšanje u upravljanju okolišnim aspektima (ISO 14001, t. 6.1.2). Dokumenti PROC-IMS-07, AO-IMS-01 i list REG-AO sadrže različite skupove aspekata i različite metodologije vrednovanja značajnosti, pa podaci nisu usklađeni. | Objediniti aspekte u jednu mjerodavnu matricu TEHMA-AO-IMS-01; u PROC-IMS-07 opisati metodologiju vrednovanja, kriterije i prag značajnosti; za svaku aktivnost navesti aspekt, utjecaj, uvjete nastanka (redovni, izvanredni, izvanredna situacija) i obrazloženje ocjene. | HSE referent, MR i konzultant | 02.10.2026. | Provedeno 25.09.2026.: TEHMA-AO-IMS-01 v1.1, PROC-IMS-07 v1.1 (metodologija i prag značajnosti), REG-AO označen zastarjelim. Čeka odobrenje direktora. |
| 0009 | Poboljšanje u upravljanju i ažuriranju zakonskih i drugih zahtjeva (ISO 14001, t. 6.1.3; ISO 9001, t. 7.5.3). U FRM-IMS-08, PUZ-IMS-01 i Priručniku pojedini propisi nisu ažurirani: Zakon o održivom gospodarenju otpadom više nije na snazi, a Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju navedeni su sa zastarjelim referencama. | Ažurirati registar zakonskih zahtjeva i procjenu usklađenosti na važeća izdanja propisa, ukloniti zastarjele reference i iz Priručnika, uz upis datuma zadnje provjere po svakom propisu; uvesti preispitivanje registra najmanje dvaput godišnje i pri svakoj izmjeni propisa. | MR | 02.10.2026. | Provedeno 25.09.2026.: FRM-IMS-08 v1.1 (27 propisa, važeća izdanja, datum provjere po propisu), PUZ usklađen, PROC-IMS-07 v1.1 (preispitivanje dvaput godišnje). Čeka odobrenje direktora. |

# 2. Uobičajene teme zapažanja na pregledu dokumentacije i pripadajuće radnje

Ovo nisu zapažanja DNV-a, nego popis tema koje se na Fazi 1 najčešće javljaju kod sustava ISO 9001 i ISO 14001 u građevinskoj djelatnosti, s radnjom koja takvo zapažanje zatvara. Kad se pročita tekst zapažanja iz Liste nalaza, odabire se odgovarajuća radnja i prepisuje u tablicu iz poglavlja 1.

| Tema | Točka norme | Radnja koja zatvara zapažanje |
| --- | --- | --- |
| Kontekst i zainteresirane strane | 4.1, 4.2 | Dopuniti maticu dionika očekivanjima i načinom praćenja; pregled jednom godišnje na upravinoj ocjeni. |
| Ciljevi bez mjerila ili rokova | 6.2 | Svakom cilju dodati pokazatelj, ciljnu vrijednost, nositelja i rok; pratiti na upravinoj ocjeni. |
| Kriteriji značajnosti okolišnih aspekata | 6.1.2 | U matricu aspekata upisati metodu ocjene značajnosti i pragove, te obrazložiti ocjenu za svaki značajan aspekt. |
| Obveze sukladnosti | 6.1.3 | U registar zakonskih zahtjeva dodati stupac s ocjenom primjenjivosti i datumom zadnje provjere usklađenosti. |
| Osposobljenost i svijest | 7.2, 7.3 | Uspostaviti matricu potrebnih osposobljenosti po radnom mjestu i dopuniti dosjee zapisima o obuci. |
| Komunikacija | 7.4 | Razraditi plan interne i vanjske komunikacije: što, kome, kada, tko i kojim kanalom. |
| Upravljanje dokumentiranim informacijama | 7.5 | Uskladiti oznake i verzije, označiti zastarjele dokumente i voditi registar dokumenata s datumom izdanja. |
| Praćenje i mjerenje procesa | 9.1 | Odrediti pokazatelje učinkovitosti za ključne procese i način praćenja, s prikazom na upravinoj ocjeni. |
| Norme za proizvod i izvedbu | 8.5 | Provjeriti primjenjivost normi za izvedbu radova koje tvrtka stvarno izvodi i upisati ih u registar zakonskih zahtjeva. |
| Upravljanje promjenama | 6.3, 8.5.6 | Opisati postupak postupanja s izmjenama projekta i dokumentirati odobrenje izmjene. |

# 3. Način zatvaranja

Za svako zapažanje potrebno je: upisati radnju s nositeljem i rokom u ovaj registar i u PROG-PB, provesti radnju, priložiti dokaz provedbe te evidentirati datum zatvaranja. Na Fazi 2 auditor traži upravo taj trag: da je zapažanje primljeno, obrađeno i zatvoreno, a ne da je ostalo bez odgovora.