Datum: 06.11.2025.

Oznaka dokumenta: MIN-TEHMA-ASC-01

Tema: Priprema Tehma d.o.o. za ISO 9001 i 14001 certfikaciju

Sudionici: Ivan Mažar, Rinalda Kalmeta

Voditelj: dr.sc. Daniel Bara

Sažetak cilja: Uređenje procesa, dokumentacije i upravljanja kvalitetom i okolišem u građevinskoj firmi, uz fokus na sljedivost, kontrolu promjena, edukaciju zaposlenih i digitalnu jednostavnost.

ISO/ESG i upravljanje kvalitetom

Cilj: Certifikacija nije cilj, već alat za stvarno unapređenje poslovanja.

Zadaci:

- Pokrenuti gap analizu i izraditi plan implementacije ISO 9001/14001.

- Izraditi i javno objaviti Politiku kvaliteta i okoliša.

- Uspostaviti politike i proceduru, poslovnih procesa Društva u okviru ISO 9001/14001.

- Organizirati interni audit prije eksternog i planirati korekcije u 6 mjeseci.

Društvo je u procesu implementacije digitalno sustava / ERP-a

Cilj: Jednostavan aplikacijski sustav za upravljanje poslovima Društva.

U okviru projekta analizirati će se rizik dobavljača kao i ostali poslovni rizici

Zadaci:

- Izraditi mapu rizika dobavljača (HEP, priključci, kvaliteta, rokovi).

- Uvesti protupožarne i ekološke procedure na gradilištima.

- Razraditi postupke za krađe, osiguranje i incidentne situacije.

Operativna higijena i resursi

Zadaci:

- Uvesti kućni pravilnik higijene, punktove za otpad, vizualne upute i raspored odvoza.

- Organizirati rotaciju čistačice i definirati podršku i evidenciju incidenata.

- Procijeniti potrebu za dodatnim sredstvima i osobljem.

Ljudi, komunikacija i motivacija

Zadaci:

- Postaviti internog PM-a kao “filter” za komunikaciju s klijentom (Rinalda).

- Uspostaviti brze feedback cikluse i kontakt osobu po projektu.

Metrike uspjeha (praćenje u 2025/2026.)

- Usklađenost: % procesa dokumentiranih i auditiranih.

- Kvaliteta: smanjenje odstupanja, vrijeme rješavanja promjena.

- Edukacija: prolaznost mikro-treninga.

- ISO: broj kompletnih zapisa i izvještaja.

- Produktivnost: prosječno vrijeme od zahtjeva do odobrenja.