ZAPISNIK INTERNOG AUDITA

Oznaka zapisa: ZAP-IA-03

Status: Zapis. Datum provedbe audita 14.09.2026., zapisnik sastavljen 22.09.2026.

Datum audita: 14.09.2026.

# PODACI O AUDITU

| Datum: | 14.09.2026. |
| --- | --- |
| Vrijeme: | 08:30 - 13:00 |
| Lokacija: | Sjedište u Zadru i gradilište dječjeg vrtića Pčelica |
| Auditirano područje/proces: | Nabava i podizvođači (PROC-IMS-04, PROC-IMS-06), izvođenje radova i kontrolne točke (PROC-IMS-05), gospodarenje otpadom (PROC-IMS-08), osposobljenost i edukacija, upravljanje dokumentima i zapisima (PROC-IMS-01) |
| Tip audita: | ☒ Redovni ☐ Izvanredni ☐ Tematski |
| Auditor (1): | Daniel Bara |
| Auditor (2) | nije primjenjivo |
| Auditee 1 (Sudionik audita) | Rinalda Kalmeta |
| Auditee 2 (Sudionik audita) | Krešimir Peša, dipl. ing., HSE referent |

# CILJ I OPSEG AUDITA

Cilj audita:

Provjeriti je li sustav upravljanja primijenjen u praksi, dakle postoje li ispunjeni zapisi na gradilištu i u uredu, te je li učinkovit u odnosu na zahtjeve normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Utvrditi područja u kojima su potrebne korektivne radnje prije certifikacijskog audita.

Opseg audita:

Procesi navedeni u podacima o auditu, na uzorku: tri ugovora s podizvođačima, dva gradilišta u tijeku, zapisi o otpadu za tekuću godinu i dosjei osposobljenosti za pet radnika.

Metoda: pregled dokumentacije i zapisa, obilazak gradilišta Dječjeg vrtića, razgovor s voditeljem gradilišta i predstavnikom uprave.

Primijenjeni kriteriji:

- Zahtjevi IMS-a

- ISO 9001:2015

- ISO 14001:2015

- Interna dokumentacija

# NALAZI AUDITA

## Pozitivna zapažanja

1. Dnevnik gradilišta (FRM-IMS-17) na gradilištu Dječjeg vrtića vodi se uredno i dnevno, s upisanim vremenskim uvjetima i brojem radnika.

2. Oprema za zaštitu na radu dostupna je i u ispravnom stanju, radnici je koriste bez posebne opomene.

3. Kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada postavljeni su i označeni na oba obiđena gradilišta.

4. Radnici poznaju postupak prijave nesukladnosti i znali su pokazati obrazac FRM-IMS-03.

5. Primopredajni zapisnici za dovršene radove uredno su potpisani od investitora.

## Uočene nesukladnosti

| Oznaka NC | Opis nesukladnosti | Dokaz | Vrsta (minor/major) |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-IA-2026-01 | Za dva od tri provjerena podizvođača ne postoji zapis evaluacije prije angažmana, iako to zahtijeva PROC-IMS-06. | Ugovori s podizvođačima na uzorku od tri ugovora iz 2026.; nema ispunjenog FRM-IMS-06 | minor |
| NC-IA-2026-02 | Plan kontrole i ispitivanja za gradilište dječjeg vrtića Pčelica nije popunjen do kraja; kod tri kontrolne točke nedostaje potpis odgovorne osobe i datum provjere. | FRM-IMS-05 i FRM-IMS-12A za gradilište dječjeg vrtića Pčelica | minor |
| NC-IA-2026-03 | U očevidniku otpada nedostaju prateći listovi za dvije predaje građevinskog otpada ovlaštenom sakupljaču. | FRM-IMS-07, predaje građevinskog otpada u 2026. | minor |
| NC-IA-2026-04 | Za dvoje novozaposlenih radnika ne postoji zapis o uvodnoj obuci o IMS-u i postupanju u izvanrednim situacijama. | Dosjei osposobljenosti; nema liste prisutnosti FRM-IMS-01 | minor |

## Zapažanja i mogućnosti poboljšanja

1. Dnevnik gradilišta popunjava se povremeno s jednim do dva dana zakašnjenja; preporučuje se upis na kraju smjene.

2. Oznake na kontejnerima za otpad na gradilištu Dječjeg vrtića su izblijedjele i teško čitljive.

3. Registar rizika i prilika nije ažuriran nakon preuzimanja novog projekta u travnju; preporučuje se ažuriranje pri svakom novom ugovoru.

4. Prilika za poboljšanje: uvesti kratku tjednu bilješku voditelja gradilišta kao ulaz za upravinu ocjenu.

# KOREKTIVNE RADNJE (KR)

| NC | Korektivna radnja | Odgovorna osoba | Rok | Status) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-IA-2026-01 | Provesti evaluaciju za oba podizvođača i unijeti ih u popis odobrenih. Uvesti pravilo da se ugovor ne potpisuje bez ispunjenog FRM-IMS-06. | MR | 22.09.2026. | zatvoreno (status na dan sastavljanja zapisnika, 22.09.2026.) |
| NC-IA-2026-02 | Dopuniti PKI za gradilište dječjeg vrtića Pčelica i provesti provjeru preostalih kontrolnih točaka uz potpis odgovorne osobe. | Voditelj gradilišta DV Pčelica | 22.09.2026. | zatvoreno (status na dan sastavljanja zapisnika, 22.09.2026.) |
| NC-IA-2026-03 | Pribaviti prateće listove od sakupljača i uložiti ih uz očevidnik. Uvesti pravilo da se preuzimanje otpada ne evidentira bez pratećeg lista. | HSE referent | 22.09.2026. | zatvoreno (status na dan sastavljanja zapisnika, 22.09.2026.) |
| NC-IA-2026-04 | Provesti uvodnu obuku za oba radnika i evidentirati je na listi prisutnosti. Obuku uvrstiti u postupak zapošljavanja. | MR i HSE referent | 22.09.2026. | zatvoreno (status na dan sastavljanja zapisnika, 22.09.2026.) |

# ZAKLJUČAK AUDITA

Opći zaključak

Sustav upravljanja primjenjuje se u praksi. Dokumentacija postoji, radnici poznaju osnovne postupke, a zapisi na gradilištu vode se uredno.

Utvrđena su četiri manja odstupanja, sva u području dosljednosti vođenja zapisa: evaluacija podizvođača, potpisivanje kontrolnih točaka, prateći listovi za otpad i zapisi o uvodnoj obuci. Nijedno odstupanje ne dovodi u pitanje sposobnost izvedbe radova.

Za sva odstupanja utvrđene su korektivne radnje s nositeljima i rokovima; sve su zatvorene prije sljedeće upravine ocjene. Preporučuje se ponovni audit procesa nabave u sljedećem ciklusu.

IMS ocjena:

☐ Sustav je učinkovit

☒ Manja odstupanja – potrebne KR

☐ Veća odstupanja – potrebne hitne KR

# 6. RASPRAVA ZAKLJUČKA S ODGOVORNIMA

Opći zaključak

Nalazi su istog dana predstavljeni direktoru i predstavniku uprave. Dogovoreni su nositelji i rokovi korektivnih radnji.

Zaključak audita i status korektivnih radnji uneseni su kao ulazni podatak upravine ocjene provedene 14.09.2026. (ZAP-UO-2026-01).

# POTPISI

| Funkcija | Ime i prezime | Potpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditor (glavni) | dr. sc. Daniel Bara |  | 22.09.2026. |
| Auditor (drugi) | nije primjenjivo |  | - |
| Voditelj procesa (MR) | Rinalda Kalmeta |  | 22.09.2026. |