ZAPISNIK UPRAVINE OCJENE

Oznaka zapisa: ZAP-UO-2026-01

Status: Zapis. Datum sjednice 14.09.2026., zapisnik sastavljen 22.09.2026.

Datum sjednice: 14.09.2026.

Sudionici:

| Direktor: | Ivan Mažer |
| --- | --- |
| MR: | Rinalda Kalmeta |
| Voditelj gradilišta: | Voditelj gradilišta DV Pčelica |
| HSE referent: | Krešimir Peša, dipl. ing. |
| Ostali: | dr. sc. Daniel Bara, Adventure Spirit (konzultant) |

# UVOD

Sjednica Upravine ocjene provodi se sukladno PROC-M1 radi ocjene učinkovitosti IMS-a (ISO 9001 i 14001) te donošenja odluka vezanih uz resurse, ciljeve i poboljšanja.

# ULAZI (PREMA PROC-M1)

| Element | Kratki sažetak | Dokument |
| --- | --- | --- |
| Rezultati internih audita | Interni audit proveden 14.09.2026. (ZAP-IA-03). Utvrđena su četiri manja odstupanja u području vođenja zapisa: evaluacija podizvođača, potpisivanje kontrolnih točaka, prateći listovi za otpad i zapisi o uvodnoj obuci. Za svako je utvrđena korektivna radnja s nositeljem i rokom. | REG-IA |
| Nesukladnosti i KR | Dokumentacijski audit DNV-a 07.09.2026.: pet manjih nesukladnosti (0002, 0005, 0006, 0007, 0008) i četiri zapažanja. Uz njih, četiri odstupanja iz internog audita od 14.09.2026. Korektivne radnje u provedbi, rok za unos dokaza u My Certification Portal 22.09.2026. | REG-NC-KR |
| Ostvarenje ciljeva | Cilj 1 (smanjenje reklamacija za 20 %): ostvareno smanjenje 12 %, djelomično ostvaren. Cilj 2 (100 % gradilišta s provedenom internom inspekcijom): ostvaren. Cilj 3 (smanjenje miješanog otpada za 10 %): ostvareno 14 %, ostvaren. | REG-CILJ |
| Rezultati edukacija | Edukacija zaposlenika o IMS-u provedena 22.12.2025., uz listu prisutnosti i zapisnik (ZAP-EDU). Planirana je ponovna edukacija o vođenju zapisa i postupanju u izvanrednim situacijama. | REG-OBUKE |
| Inspekcije, nadzori | Jedan nadzor investitora na gradilištu dječjeg vrtića Pčelica bez primjedbi. Inspekcijskog nadzora nadležnih tijela u razdoblju nije bilo. | FRM-IMS-12, FRM-IMS-18 |
| Okolišni aspekti i usklađenost | Matrica aspekata ažurirana nakon preuzimanja novog projekta. Značajni aspekti ostaju: građevinski otpad, rukovanje gorivima i uljima, buka i prašina. Odstupanja od obveza sukladnosti nisu utvrđena. | REG-AO, RZZ, PUZ |
| Izvještaji voditelja gradilišta | Dva aktivna gradilišta. Glavni problemi: kašnjenje isporuke armature u svibnju i nedostatak prostora za odvojeno skladištenje otpada na gradilištu Y. | FRM-IMS-17 |
| Prijedlozi poboljšanja | Tjedna bilješka voditelja gradilišta kao ulaz za upravinu ocjenu; digitalizacija dnevnika gradilišta; obnova oznaka na kontejnerima. | PROG-PB |
| Status radnji iz prethodne upravine ocjene | Prva upravina ocjena od uspostave sustava, nema prethodnih radnji. | ZAP-UO |
| Uspješnost vanjskih pružatelja (dobavljači i podizvođači) | Evaluirano je 17 dobavljača i podizvođača na obrascu FRM-IMS-06, prosječna ocjena 4,28 od 5. Odobreno je 14, uvjetno odobrena su dva (ocjene 3,2 i 3,5), a jedan je neodobren (ocjena 2,4) uz zabranu angažmana do ponovne evaluacije. Rezultati su upisani u POP-DOB-01, sljedeća evaluacija 07.09.2027. | FRM-IMS-06, POP-DOB-01 |
| Promjene u vanjskim i unutarnjim pitanjima | Preuzet novi infrastrukturni projekt u travnju, zaposlena dva radnika. Bez izmjena propisa koje bi utjecale na sustav. | Pogl. 3 Priručnika |
| Primjerenost resursa | Ljudski i tehnički resursi ocijenjeni su dostatnima za planirani obim radova. Potreban je dodatni set opreme za intervenciju kod izlijevanja. | PLAN-RES |
| Učinkovitost radnji prema rizicima i prilikama | Registar rizika pregledan i ažuriran. Mjere kontrole za rizik kašnjenja isporuka pokazale su se nedostatnima, uvodi se drugi dobavljač armature. | RIZ-IMS-01, AO-IMS-01 |
| Ispunjavanje obveza sukladnosti (ISO 14001) | Registar zakonskih zahtjeva pregledan, sve obveze ispunjene. Prateći listovi za otpad naknadno pribavljeni. | FRM-IMS-08 (RZZ) |

# ANALIZA UPRAVE

Ovdje se bilježi objektivna analiza stanja IMS-a:

| Učinkovitost procesa: | Procesi su primijenjeni i daju očekivane rezultate. Najslabija karika je dosljednost vođenja zapisa na gradilištu, što je bio izvor tri od četiri nalaza internog audita. |
| --- | --- |
| Usklađenost s propisima: | Obveze sukladnosti ispunjene. Nedostatak pratećih listova za otpad otklonjen je u roku i uveden je postupak koji to sprječava. |
| Zadovoljstvo kupaca / pritužbe: | Zaprimljene tri pritužbe investitora, sve riješene u roku od 15 dana. Nije bilo raskida ni penala. |
| Učinkovitost PKI i gradilišnih kontrola: | Planovi kontrole i ispitivanja primjenjuju se, ali je na jednom gradilištu utvrđeno da kontrolne točke nisu potpisivane u trenutku provjere, nego naknadno. |
| Upravljanje okolišem: | Značajni okolišni aspekti pod kontrolom. Vježba pripravnosti provedena 14.09.2026. (ZAP-VJ-01) pokazala je potrebu za boljim označavanjem i dostupnošću opreme za intervenciju. |
| Upravljanje otpadom: | Odvojeno prikupljanje provodi se na oba gradilišta. Udio miješanog otpada smanjen je za 14 % u odnosu na prethodno razdoblje. |

# DONESENE ODLUKE

## Novi ciljevi (CILJ-IMS-02)

| 1. | Smanjiti broj reklamacija investitora za 20 % u odnosu na prethodno razdoblje (nositelj: voditelji gradilišta, rok: 31.12.2026.). |
| --- | --- |
| 2. | Postići da 100 % kontrolnih točaka bude potpisano na dan provjere (nositelj: MR, rok: 30.09.2026.). |
| 3. | Zadržati udio miješanog otpada ispod 30 % ukupne količine (nositelj: HSE referent, rok: 31.12.2026.). |

## Resursi potrebni za sljedeće razdoblje

| Ljudski resursi: | Zadržava se postojeći sastav. Za novi projekt predviđa se zapošljavanje jednog voditelja gradilišta do rujna. |
| --- | --- |
| Edukacije: | Edukacija o vođenju zapisa za voditelje gradilišta do 30.09.2026. i ponovljena edukacija o postupanju u izvanrednim situacijama do 31.10.2026. |
| Oprema i alati: | Nabava drugog seta opreme za intervenciju kod izlijevanja i obnova oznaka na kontejnerima, do 31.10.2026. |
| Certifikati: |  |
| IT sustav / digitalizacija: |  |

## Poboljšanja procesa (PROG-PB)

| PB-01: | Uvesti tjednu bilješku voditelja gradilišta kao redoviti ulaz za upravinu ocjenu. Nositelj: MR, rok 31.10.2026. |
| --- | --- |
| PB-02: | Uvesti drugog dobavljača armature radi smanjenja rizika kašnjenja isporuka. Nositelj: nabava, rok 31.10.2026. |

## Izmjene dokumentacije

(PROMJ)

| Dokumenti za ažuriranje: | PROC-IMS-06 dopunjen pravilom da se ugovor s podizvođačem ne potpisuje bez ispunjene evaluacije. FRM-IMS-07 dopunjen stupcem za broj pratećeg lista. Registar rizika ažuriran nakon novog projekta. |
| --- | --- |

# ZAKLJUČAK

Upravina ocjena:

☒ potvrđuje učinkovitost IMS-a

☐ zahtijeva dodatne mjere poboljšanja

# POTPISI

| Funkcija | Ime i prezime | Potpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktor | Ivan Mažer |  | 22.09.2026. |
| MR | Rinalda Kalmeta |  | 22.09.2026. |
| Sudionici | Krešimir Peša, dr. sc. Daniel Bara |  | 22.09.2026. |